PREVISIÓN Y ENTREGA DE ADQUISICIONES

2.0 	Política

- La Previsión y Entrega de Adquisiciones (Planificación de Adquisiciones) es esencial para la gestión efectiva de proyectos y manejo de riesgos y, por lo tanto, para el desempeño general de la organización.

- La adquisición debe ser parte integral de la gestión del ciclo de un proyecto y debe estar sincronizada con la planificación de otras actividades del proyecto. La previsión y entrega de adquisiciones (PFD, Procurement Forecasting and Delivery, por sus siglas en inglés) se debe aplicar a todos los proyectos de desarrollo y gestión. La Dirección de Servicios Gestión (Bureau of Management services en inglés), a través de su Oficina de Adquisiciones (OP, Office of Procurement, por sus siglas en inglés), brindará a las Unidades de Negocio todo el apoyo adicional que necesiten durante el ciclo de PFD.

- Las Unidades de Negocio con implementación bajo la modalidad NIM pueden utilizar los planes de los Asociados si existen tales documentos.

- Los proyectos de recuperación de crisis y de respuesta en casos de emergencia pueden alterar el calendario y la secuencia de las actividades establecidas en esta política con el fin de acelerar la ejecución.

- El personal de Programa y de Operaciones debe colaborar sistemáticamente. El personal de Gerencia de las Unidades de Negocio u oficinas en el país permite esta colaboración y confirma que ha tenido lugar.

- Se recomienda que la planificación en Quantum  de adquisiciones sea parte del ciclo de gestión de cualquier proyecto. Por otro lado, es obligatorio que los proyectos con necesidades de negocio complejas y que son importantes para el desempeño y/o la reputación del PNUD cuenten con un plan de adquisiciones.

- Los proyectos con "Necesidades de Negocio Complejas" se definen como aquellos que cumplen con una o más de las siguientes condiciones:

- el presupuesto total del proyecto es superior a USD 1 millón (o su equivalente en la moneda local del país en que se ejecuta el programa);

- la adquisición representa más del 60 % del presupuesto total del proyecto;

- el personal de Gerencia de la Unidad de Negocio considera que el proyecto tiene una importancia primordial para el desempeño general de la dependencia durante el año en curso o los siguientes; y/o

- la naturaleza del proyecto requiere actividades de adquisición en las que la Unidad de Negocio no tiene experiencia previa y requiere cantidades significativas de cualquiera de las siguientes categorías de "alto riesgo":

- Medicamentos y productos farmacéuticos

- Servicios de seguridad

- Equipos de laboratorio y suministros médicos

- Botiquines médicos (cuando son especializados)

- Anticonceptivos

- Equipos para elecciones

- Servicios de consultoría

- Estructuras permanentes

- Servicios de construcción

- Estudios técnicos (cuando son altamente especializados y podrían afectar el trabajo posterior)

- Las Unidades de Negocio deben asegurarse de que los proyectos con "Necesidades de Negocio Complejas" reciban los recursos de gestión y la atención necesarios para garantizar la entrega y el control de calidad exitosos, incluso a través de alertas y el acceso al apoyo de la OP.

Disclaimer: This document was translated from English into Spanish. In the event of any discrepancy between this translation and the original English document, the original English document shall prevail.

Aclaración: esta es una traducción de un documento original en inglés. En caso de discrepancias entre esta traducción y el documento original en inglés, prevalecerá la versión original en inglés.